**Histórico**

**1 Sprint - adiado**

31/03/19 20:42 - +55 11 96911-0001: Parece que o professor esqueceu de passar a planilha e não temos nada pro primeiro Sprint.

01/04/19 21:00 O cliente atrasou o grupo somente entregando o modelo somente nessa data. Trata-se da v2 (versão 2).

**1 Sprint**

02/04/19 00:22 O grupo foi avisa via whatsapp na primeira semana de Sprint que teriam que fazer tabelas do banco populadas, classes model e dao. Havia um exemplo pronto para somente copiar e alterar o que for preciso. Ficando dividido da seguinte forma: Lucas histórias, Marina Pessoa, Polvora Sprint, Camilli Epico, Antonio tarefas e Product Backlog. Passado arquivo zipado.

15/04/19 21:43 foi criado repositório antonio24073/scrum-php

21/04/19 12:11 - Antonio Augusto: 1 sprint- SQL, getter e setter, classe dao 2 Sprint (amanhã)- listar as tabelas

22 de abr mostramos para o cliente as primeiras funcionalidades descritas no primeiro sprint

**2 Sprint**

22 de abr 20:33 –Planilha do Robson Atualizada para v3 (versão 3) sendo que o que era Épico virou funcionalidade atrapalhando a Camilli e Lucas.

28/04/19 10:41 - Antonio Augusto: Oi gente. Fiz uma mudanças no projeto pra aceitar controller. Tive que colocar rotas. A organizacao Tá ficando bem próximo de um framework profissional .

30/04/19 22:28 - +55 11 96911-0001: Gente postei a documentação na tarefa do Moodle.

04/05/19 21:10 - +55 11 96911-0001: Vou subir o projeto do brmodelo atualizado. (foi corrigido problemas com ids devido a nova versão e algumas funcionalidades no projeto todo pararam de funcionar)

13/05/19 – mostramos para o professor adiantado as funcionalidades descritas no segundo Sprint

**3 Sprint**

13/05/19 – cliente passou mais requisitos com base no que entregamos

20/05/19 – Não entendemos muitos detalhes dos requisitos e tivemos que voltar a conversar com o cliente.

27/05/2019 -